**项目名:爱婴室网上商城**

主要内容:首页、登录、注册、购物车、二级首页、商品详情页

|  |  |
| --- | --- |
| 计划 | 用时/day |
| 首页 | 3 |
| 注册 | 1 |
| 登录 | 1 |
| 购物车 | 2 |
| 商品详情页 | 1 |
| 二级首页 | 2 |

**第一天计划:**

LoginBar、header、menu及菜单的二级菜单

完成进度:LoginBar、header静态、menu一级菜单

完成多为静态页面

由于menu二级菜单内容过多,未完成,

Header中的公告自动轮播未完成.

**预计第二天完成.**

**第二天计划:**

完成昨天未完成的menu二级菜单、header公告轮播、滑过特效改用jq方法

将main中间部分完成、将第一分类做好

完成进度:除第一分类外全部完成

其中多为静态页面,未有疑难问题.

滑过特效用jq中show以及hide

其中使用gulp压缩js、css

Main中间部分为table切换.使用jq方法单击btn时更换class以及div内容.

问题:在刚开始写jq方法时,未在$( function(){})中书写,导致jq方法无法运行.已解决

**第三天计划:**

完成所有分类,将首页完成

完成进度：全部完成

其中jq代码也同步完成。

问题:在写li中滑过出现div2 div1消失时 一旦滑过所有li中的div同步消失.后来发现是$this的问题.使用this会令当前元素变化.

**第四天计划:**

完成注册界面

完成进度： 完成注册静态界面,并将登录静态界面完成.

**第五天计划:**

完成登录界面

完成进度: 完成登录注册功能性问题

由于验证码没有接触过太多.在网络上下载了code插件,解决了验证码的问题

**第六天计划:**

完成二级首页界面一半

完成进度： 完成

**第七天计划:**

完成二级首页界面

完成进度：完成

**第八天计划:**

完成购物车界面

完成进度：完成.

**第八天计划:**

完成商品详情页界面

完成进度：完成

全部完成